Утверждаю:

Заведующий МКДОУ

детского сада №7

пгт Вахруши Слободского

района Кировской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Н.Бирюкова

**План**

**мероприятий по благоустройству территории**

**в МКДОУ детском саду общеразвивающего вида №7**

**поселка городского типа Вахруши**

**Слободского района Кировской области**

**на 2019-2020 учебный год.**

Цель: Создание эмоционально - благоприятных условий пребывания детей в дошкольном учреждении через благоустройство территории и организацию познавательной, творческой, оздоровительной деятельности детей во время пребывания на воздухе на участках детского сада.

Задачи:

1. Оборудовать участок ДОУ в соответствии с современными, санитарно-эпидемиологическими требованиями и методическими рекомендациями по проведению летней оздоровительной работы с детьми.

2. Использовать дополнительные возможности (бюджетные и внебюджетные средства, благотворительную помощь) для приобретения необходимых саженцев, строительных материалов, вовлечь в процесс работы педагогов, родителей, детей, выявить среди родителей деловых партнеров.

3. Улучшить художественное оформление участка ДОУ.

4. Воспитывать бережное отношение к природе и к окружающему миру.

5. Привлечь детей к опытно-исследовательской деятельности.

6. Развивать креативность у сотрудников ДОУ, родителей и воспитанников.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| 1 | Вывоз наледи и снега с территории | 27.03.2019г. | Заведующий  Завхоз |
| 2 | Раскидывание снега на прилегающей территории,  на игровых площадках, спортивной площадке | с 25.03.2019г. по 20.04.2019г. | Завхоз |
| 3 | Обрезка кустарников, деревьев, поросли на территории детского сада, игровых площадках | апрель-май | Завхоз |
| 4 | Уборка и вывоз веток, сорной растительности, мусора с территории детского сада, игровых площадках, спортивной площадке | апрель-май | Завхоз  заведующий |
| 5 | Ремонт деревянных построек, спортивного оборудования, качелей на детских площадках | апрель-май | Завхоз |
| 6 | Покраска   малых форм на игровых площадках групп, спортивной площадке | май, июнь | Завхоз |
| 7 | Создание на участках сказочных, игровых микро-зон | май-июнь | воспитатель |
| 8 | Благоустройство спортивной площадки: уборка сорной растительности, мусора, обновление разметки, ремонт и покраска спортивного оборудования, устройство ямы для прыжков | апрель-май | Инструктор по физической культуре  завхоз |
| 9 | Благоустройство клумб, вазонов: оформление клумб, вазонов на территории, игровых площадках; высадка рассады цветов | май-июнь | Завхоз  воспитатель |
| 10 | Благоустройство «Экологической тропы»: ремонт и покраска экологической дорожки, высадка цветочных и лекарственных культур | май-июнь | Завхоз  старший воспитатель |
| 11 | Благоустройство огорода: обрезка и перекопка ягодных кустарников, перекопка грядок и высадка овощных культур | май-июнь | Завхоз  воспитатель |
| 12 | Покраска ворот детского сада | май - июнь | Завхоз |
| 13 | Ремонт забора на территории детского сада | май-июнь | Завхоз |
| 14 | Покраска бордюров у дорожек | май-июнь | Завхоз |
| 15 | Ремонт подмостки у основного эвакуационного выхода | май-июнь | Завхоз |
| 16 | Ремонт игровых площадок групп | май-июнь | Завхоз |
| 17 | Постройка теневого навеса на площадке подгот. группы | Май-июнь | Заведующая  Завхоз |

Заведующая МКДОУ детского сада №7 пгт Вахруши С.Н. Бирюкова